Deutsch

* 4 Seiten Kommunikationsmodell
  + Sachebene
  + Apellebene
  + Beziehungsebene
  + Selbstaussage
* Kommunikationsmodell nach Wazlawik
  + Man kann nicht nicht kommunizieren
  + Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt
  + Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpretation der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bestimmt
  + Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler & analoger Modalitäten
  + Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär
* „Wissenschaftliches Arbeiten ist eine menschliche Tätigkeit, die Wissen (Gewissheit, Sicherheit) und Verstehen erzeugt, bewertet und zugänglich macht“
* Projektbegriff
  + Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit
  + Zielvorgabe
  + Zeitliche, personelle & finanzielle Begrenzung
  + Abgrenzung von anderen Vorhaben
  + Projektspezifische Organisation
  + 🡪 Komplexität
  + 🡪 Aufwand
  + 🡪 Teamarbeit
  + 🡪 Interdisziplinarität
  + Arten von Projekten
    - Wirtschaftsprojekt
    - Non-profit-project
    - [Forschungsprojekt]
  + Projektphasen
    - Definitionsphase
      * Analyse & Beschreibung des Problems
      * Entscheidung zur Projektdurchführung
      * Projektziele (Sachziel, Kostenziel, Terminziel)
      * Projektauftrag (🡪 rechtsverbindlich)
      * Wahl der Organisationsform
      * Kick-off-meeting
    - Planungsphase
      * Identifikation der Arbeitspakete
      * Projektstrukturplan (PSP)
      * Projektablaufplan (PAP)
      * Kapazitätsplan
      * Kostenplan
      * Qualitätsplan
    - Durchführungsphase
* Protokolle
  + Protokollarten
    - Wörtliches Protokoll
      * Wörtlich halt
    - Verlaufsprotokoll
      * Ablauf vom Meeting
    - Kurzprotokoll
      * Kurzform von Verlaufsprotokoll, muss nicht chronologisch sein
    - Ergebnis-/ Beschlussprotokoll
      * Nur Ergebnis von Protokoll
    - Sitzungsprotokoll
      * Sitzungsverlauf: Tagespunkte
      * Maßnahmen, die sich aus den Tagespunkten ergaben